BÁO CÁO THỰC HÀNH TUẦN 1

XÂY DỰNG DATA LAKE PHÂN VÙNG THEO NGÀY TRÊN AWS

GVHD: TS. Huỳnh Xuân Phụng

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Quốc Khánh 24110251

Võ Cao Quốc Khánh 24110252

# 1. Công việc đã làm trong tuần 1

Tuần 1 tập trung xây dựng nền tảng ban đầu cho hệ thống Data Lake trên AWS Learner Lab.

Thành viên: Nguyễn Quốc Khánh

| STT | Công việc tuần 1 | Chi tiết công việc | Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu kiến trúc & dịch vụ AWS Data Lake | Tìm hiểu vai trò của Amazon S3, AWS Glue Crawler, Glue Data Catalog, Amazon Athena, cơ chế phân vùng Hive-style và tối ưu hóa truy vấn với Parquet. | 100% |
| 2 | Khởi tạo môi trường & S3 Bucket chính | Khởi động AWS Learner Lab tại Region us-east-1; tạo bucket daily-datalake-24112051-24110252-2026 với cấu hình: ACLs disabled, Block all public access, gán tag Project: DailyDataLake và Owner: 24110251-24110252 | 100% |
| 3 | Xây dựng cấu trúc thư mục & phân vùng Hive-style trên S3 | Thiết lập 3 vùng lưu trữ độc lập tại root: raw/, processed/, athena-results/ và tạo cấu trúc phân vùng theo ngày bên trong thư mục | 100% |
| 4 | Chuẩn bị và upload dữ liệu mẫu | Tạo 3 file dữ liệu bán hàng (sales_2026-10-01.csv, 02.csv, 03.csv) đồng nhất 7 trường thuộc tính và upload từng file vào đúng thư mục phân vùng ngày tương ứng. | 100% |

Thành viên: Võ Cao Quốc Khánh

| STT | Công việc tuần 1 | Chi tiết công việc | Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống | Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu 5 khối (Dữ liệu nguồn S3 Glue Athena Báo cáo kết quả) trên Draw.io | 100% |
| 2 | Thiết lập VPC | Tạo VPC daily-datalake-vpc với dải CIDR 10.10.0.0/16 ở chế độ VPC only | 100% |
| 3 | Cấu hình Athena Workgroup kiểm soát chi phí | Khởi tạo workgroup daily-datalake-wg, trỏ đường dẫn lưu kết quả về s3://daily-datalake-24112051-24110252-2026/athena-results/ và thiết lập giới hạn quét dữ liệu tối đa 100 MB / query trong Execution Controls. | 100% |

# 2. Các việc sẽ làm trong tuần 2

- Khởi tạo AWS Glue Data Catalog Database

- Cấu hình và chạy AWS Glue Crawler

- Kiểm tra Bảng & Phân vùng trong Glue Data Catalog

- Thực thi truy vấn dữ liệu thô trên Amazon Athena

- Chuyển đổi dữ liệu sang Parquet bằng CTAS

- Kiểm thử Glue Crawler & Nhận diện Schema

- Kiểm thử Tối ưu hóa quét phân vùng

- Kiểm thử Chuyển đổi & Tối ưu hóa định dạng

- Kiểm thử Cơ chế Kiểm soát Chi phí Athena

# 3. GitHub

Link:https://github.com/qkhanh1602/Data-Lake-tr-n-S3-v-i-AWS-Glue-Crawler-v-Amazon-Athena